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为贯彻落实工程建设项目有关通知要求，依据气象相关法律法规，现计划由江门市新会江睦新能源产业发展有限公司统筹，开展江门市新会区人工智能产业园区域气象灾害风险（雷电）评估工作。现就该服务提出如下需求：

一、服务单位（资质）要求
1、在中国境内注册具有独立法人资格，持有合法营业执照;具备企业法人营业执照或事业单位法人证书;具备雷电防护装置检测甲级资质及气象灾害风险评估的能力;
2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3、服务机构在信用中国、信用广东、中国政府采购网无失信行为记录；

二、项目概况
1、项目名称：江门市新会区人工智能产业园区域气象灾害风险（雷电）评估。
2、项目地点：广东省江门市新会区人工智能产业园。

三、服务内容和服务要求
（一）服务内容：
1.方案编制
主要工作为根据委托，进行现场初勘，对评估区域的现状及规划进行初步分析，询问相关人员，查阅相关资料，了解论证区域的现状及发展规划，确定开发区所属类型，对区域开发的现状及规划进行初步分析，确定评估范围，编制评估工作方案；
2.报告编写
主要工作为资料的收集和整理、现场勘测（如果收集的资料不能满足相关规范要求，需进行现场观测补充收集）等，对收集的资料进行审核和处理；根据已搜集的资料，对评估区域进行风险分析，编制区域气象灾害风险评估报告，给出评估结论；
3.报告评审
主要工作为报告的专家评审，依据专家评审意见修改完善并提交最终报告。
（二）服务要求
1.资料真实可靠，来源合法
区域气象灾害风险（雷电）评估工作的基础是气象资料及区域开发相关资料，应确保评估工作中所用资料的真实性、可靠性及合法性。其中气象资料须符合国家气象技术标准，其他资料须符合相应行业的技术标准。
2.计算科学合理
区域气象灾害风险（雷电）评估工作涉及的参数推算、气象灾害风险估算方法宜采用已有的标准或技术规范推荐的方法，若没有相关标准或规范，宜采用多种方法进行推算，经分析比较后确定最适合的分析方法。
3.结论清晰可信
区域气象灾害风险（雷电）评估工作的计算结果和风险分析的结论，均应针对计算和分析过程中依据的基本资料、主要环节以及各种参数，结合项目特点进行分析研判，保证评估结论合理性、可靠性、科学性和实用性。

四、预算及计费方式
（一）项目服务费用
根据江门市新会区财政局评审中心建设项目预算审核报告，最终审定价为680000元。
（评估费用按照广东省气象防灾减灾协会《广东省区域雷电灾害风险评估技术服务收费指导意见》收费标准执行。江门市新会区人工智能产业园规划面积664.06万平方米，按照《广东省区域雷电灾害风险评估技术服务收费指导意见》属于第三档“100万平方米以上1000万平米以下”，指导价按照85万元计算。预算费用按此下浮20%，即68万元。）
（二）选取方式
网站发布采购信息。

五、验收
技术服务成果应满足有关法律、法规、规章的规定及相关技术标准、规范的要求。

六、付款条件
本项目服务费用按照实际完成工作量进行支付，实际支付方式以合同为准。

七、其他
（一）服务时间
自合同签订日起一年。
（二）服务承诺
1.服务方须做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。
2.服务方须主动接受业主方的指导、检查、监督及协调。
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