项目榜单

| 榜单名称 | 惠州市仲恺高新区智能终端产业集群数字化转型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年7月 | 计划完成时间 | 2025年6月 |
| 项目内容 | 以5G+工业互联网赋能电子信息产业转型升级为主线，聚焦企业生产核心痛点，以集群数字化转型平台为承载，以5G创新中心为依托，从高效益回报的5G节能应用切入，加快企业5G内网改造。再基于企业5G内网的深度覆盖,推动企业核心应用以及5G全连接工厂的落地。提供满足各场景的5G+AI质检应用，构建全厂检测，溯源一体化。以产品质量为主线推动供应链上下游企业之间紧密协同，实现数据互通、数据协同。 一、建设一张集群共享专网，搭建MEC共享节点。 面向集群企业按照“需求”、“活跃度”、“聚集度”三大要点进行5G宏站建设。考虑园区“多用户”、企业投资成本等问题，结合企业业务发展需求，为整个集群搭建一张行业虚拟专网，建设5G专网共享型边缘节点，集群企业共享5G网元。独立下沉MEC，统一承接园区5G应用，实现云边协同，就近接入，降低使用成本，应用分权分域服务企业，降低部署成本。 二、建设产业集群数字化转型服务平台。 平台集成联通5G云网能力、工业原子能力，提供高价值的5G云网应用，汇聚端网云业网数据，平台以四大业务功能（供需拉通、一点看全、网业协同、融合运营）为政府、企业服务。 面向集群企业提供5G应用产品及5G能力产品助力企业建设5G全连接工厂；面向集群工业园区或政府提供5G公共服务平台，实现区域内5G应用的数字化运营，面向生态提供原子能力和5G资源，降低5G创新门槛。 三、以5G+节能应用为切入口，通过效益分成模式加速集群企业5G内网改造。 以集群数字化转型平台为基承载，面向企业提供5G+节能应用建设。以物联网、边缘计算等技术手段进行数据采集，立足能源数据，提供能源、碳排放核查数据，进一步数据分析、诊断，提供重点设备节能解决方案。通过这种切实解决碳排放量的“核”与“减的高效益回报节能应用，推动企业将生产流程优化与5G内网改造相结合，推动企业自发建设5G内网。 四、基于企业内网改造，推动5G应用深入生产核心环节。 基于企业内网改造，从节能减排应用逐渐向核心生产制造环节深入，聚焦人机料法环五大要素的场景，深化研发设计、生产制造、经营管理、绿色节能等5G核心应用（如离散型制造关键工位管理、传统工厂的人工叉车、拖车运输效率低等），推动企业内网室内深度覆盖，实现从单点、局部的信息技术应用向数字化、网络化和智能化转变。 五、建设5G创新应用展示中心。 建设5G创新应用展示，提供“成果展示”、“研发测试”、“培训赋能”等三大服务，通过创新中心孵化5G应用持续赋能，推进仲恺高新区5G专网的规模商用，加速工业企业5G数字化转型，打造全国首个基于5G工业互联网应用的产业集群标杆试点。提供集群落地案例实践成果展示，通过文字案例、推广视频等窗口提升集群影响力，推动集群内5G商用落地。提供端到端设备、多场景外场环境，网络切片、边缘计算等开放能力与平台，以及专业的试验服务，满足企业在需求研究、标准制定、方案设计、产品研发、试验验证等多方面需求，为集群企业全流程支撑5G产品应用创新。 六、围绕集群转型急需的各类复合型人才需求，分层次实施培训。面向集群企业高层领导开展聚焦产业发展趋势、技术发展前瞻、技术应用优秀案例、数字化转型流程指引的交流研讨会。面向企业骨干，聚焦企业需求，提供数字化转型诊断分析与数字化转型培训课程等，开展数字化工具培训，构建科学的应用服务体系。面向企业一线工程师，开展数字化产品使用等数字化新技能培训，提升一线职工新制造新职业能力。 七、开展产业集群区域运营。 定期组织开展专题培训，培训内容聚焦当地特色产业集群的产业分析、数字化转型路径、5G园区网络与集群企业5G内网升级改造等，推动各方深度参与，凝聚共识；定期组织企业参观标杆客户数字化升级改造成果，实现学习与交流共商机制的上下衔接，形成以点带面效果，扩大前期标杆客户的影响力，形成行业示范效应，推动集群试点加快推进。 |  |  |
| 项目目标 | （一）建成1个产业集群数字化转型平台，统一承接5G应用，实现云边协同，就近接入，应用分权分域服务企业，降低部署成本。 （二）建成1个5G创新中心，推动集群应用/案例/成果示范应用。 （三）拉动区域内30家企业信息化应用上云上平台。 （四）打造3个5G数字车间/工厂示范标杆，服务20家企业数字化转型。 |  |  |